PROJECT REPORT

# 营销 KV 智能生图工具

项目汇报：从一句需求，到有设计判断、有参考约束、可沉淀复用的生产链路

它不是一个“输入一句话、碰运气出图”的页面，而是一套把设计师工作拆成可执行步骤，并让真实参考图进入生成接口的营销视觉工作台。

项目阶段：可运行原型 / 生产级策略迭代中

汇报日期：2026 年 7 月

# 汇报摘要

一句话结论 当前版本已完成“需求输入 → 设计理解 → 创意判断 → 参考匹配 → 结构化 Prompt → 参考图随 Prompt 进入模型 → 成图 → 资产沉淀/拆分/复用”的主链路，并进一步跑通了风格与素材持续扩充、外部灵感搜索保存、用户上传图引用等多个闭环。

| 要回答的问题 | 当前答案 |
| --- | --- |
| 为什么做 | 营销需求通常很简短，但高质量 KV 需要创意、版式、风格、素材和信息层级共同成立。只写 Prompt 很难稳定复现这套判断。 |
| 核心方法 | 把设计流程拆成多个可检查节点，并把参考图按用途真实传入图像模型，而不是只在文字里描述“参考某图”。 |
| 目前做到什么 | 可运行生成工作台、4 个启用风格预设 + 默认模式、整合版式、上传图与 @ 引用、兜兜 IP、素材/风格/资产管理、Pinterest 与 Behance 搜索等。 |
| 形成什么闭环 | 需求到成图、灵感到素材、素材到生成、生成到资产、资产到分层、风格文件夹到新预设均已首尾相接。 |

# 一、背景：为什么要做这个工具

营销 KV 的难点并不只是“把画画出来”。真正决定成片质量的，是对业务信息的取舍、创意概念、主体关系、镜头构图、文字层级、参考图用途以及最终执行约束。业务和运营同学往往只能提供一句简短需求，设计师则需要把这句话补成一套完整方案。

## 1. 当前工作里的四个痛点

输入天然不完整：用户经常只给活动名称和一句画面描述，但模型容易擅自补人物、品牌、英文、卖点或无关道具。

一步生图不可控：Prompt 写得再长，也不等于模型真的理解了字体、版式和参考图各自该控制什么。

经验难以复用：优秀案例、风格图、元素图和设计方法散落在个人文件夹里，下一次仍要从头寻找。

结果难以继续改：一步出图对非设计师方便，但设计师接手后往往缺少可拆分、可替换、可复用的中间资产。

## 2. 工具的目标

降低输入门槛：用户不需要会写专业 Prompt，也能得到完整设计方案。

增加设计思考：在出图前加入创意发散、方案筛选和美术预检。

提高参考可控性：每张参考图明确用途，并作为真实图片提交给生成接口。

让内容可复用：素材、风格、案例、生成结果和拆分结果都能回到系统继续使用。

平衡速度与质量：默认快速模式控制等待时间，质量模式保留更完整的模型评审与重试。

# 二、产品定位与使用对象

产品定位 面向营销活动视觉的“设计推理 + 参考图约束 + 图像生成 + 资产沉淀”一体化工作台。它不是要替代设计师，而是把原本只存在于设计师脑中的步骤显性化，让业务和运营能得到更接近可用稿的第一版，也让设计师接手时拥有更清楚的依据。

| 用户 | 主要诉求 | 工具提供的价值 |
| --- | --- | --- |
| 业务 / 运营 | 输入少、时间紧，希望快速获得可用 KV | 自然语言输入、风格选择、扩写、流式进度、直接成图 |
| 设计师 | 需要更可控、更容易继续修改 | 参考图分工、设计大纲、Prompt 展开、资产拆分、素材复用 |
| 设计管理者 | 希望沉淀方法和标准，而不是只沉淀成图 | 创意方法卡、Good/Bad Case、美术预检、预设知识库 |

# 三、端到端生图链路

| 01 输入 标题 / 副标题 / 时间 / 画面描述 / 比例 / 上传图 | 02 Brief 只提取明确事实，区分硬约束与推断 |
| --- | --- |
| 03 创意判断 3 个方向脑暴，自评淘汰 2 个，选定 1 个 | 04 参考匹配 整合版式 / 风格 / 元素 / 角色，记录用途与原因 |
| 05 设计大纲 主体、占比、层级、色彩、材质、光影、镜头 | 06 美术预检 覆盖度、创意强度、可执行性、留白与比例 |
| 07 Prompt + 图 结构化 Prompt 与真实参考图一起提交 | 08 成图与资产 生成、叠加固定层、存档、拆分与复用 |

这条链路的关键不是节点多，而是每个节点都承担不同职责：Brief 不负责想象画面，创意判断不直接写最终 Prompt，参考匹配不随机抽图，最终生图也不能脱离真实参考图单独调用。

# 四、生图策略与算法逻辑

## 1. 输入解析：先锁定事实，再允许推断

系统读取活动名称、可选副标题、可选活动时间、画面描述、画幅比例、风格预设、上传图片及其 @ 用途，以及 Logo / 搜索框 / 兜兜 IP 等开关。Brief 节点只提取用户明确给出的事实，并将“硬约束”和“合理推断”分开，避免把模型的想象误当成用户需求。

硬约束示例：主标题文字、画幅 3:4、上传图是唯一产品主体、禁止出现额外英文。

可推断项示例：用户写“清爽夏日”，可推断低负担、明亮、留白，但不能自行添加折扣、价格或品牌。

## 2. 创意判断：先想方案，再选方案

系统读取当前风格的 preset.md、12 张创意方法卡和 Good/Bad Case。它必须先提出 3 个差异化方向，再从主题覆盖、记忆点、画幅适配、执行风险等角度自行评估，淘汰 2 个并选择 1 个。最终保留的不只是“风格词”，还包括视觉载体、冲突趣味、记忆符号和分层草图。

示例：只输入“冰雪温泉季竖版海报” 方案 1 只表现滑雪，缺失温泉；方案 2 左右各一半，竖版阅读割裂；方案 3 采用纵深雪景，把滑雪角色、温泉角色、远景小镇和顶部标题整合在同一场景中。系统选择方案 3，再据此匹配参考图。

## 3. 参考图检索：从随机抽取改为“先判断用途，再匹配证据”

参考图按职责拆分。当前主要包含整合版式、风格质感、元素主体和角色等类型。检索不是简单随机，而是先生成检索意图，再进行本地规则筛选与语义评分；质量模式可对候选集增加 LLM 重排。每张入选图片都会记录“为什么选、用于参考什么、哪些内容禁止复制”。

| 参考类型 | 主要控制内容 | 不应控制内容 |
| --- | --- | --- |
| 整合版式 | 标题、副标题、时间的样式与比例；信息区、主画面区、留白区；对齐与阅读顺序；原图已有装饰 | 本次画面的具体主体和最终颜色；原参考中的业务文案、品牌、版权 |
| 风格质感 | 整体美术语言、完成度、材质、光影气质 | 标题字形、具体产品、参考图原文案 |
| 元素主体 | 造型概括、比例、边缘、材质处理 | 元素原品牌、原颜色和无关道具 |
| 角色 | 角色比例、轮廓、动作重心、运动方向 | 角色身份、原服装文字、品牌和背景 |
| 用户上传图 | 产品或人物身份、结构、轮廓、包装比例和可见识别特征 | 将产品替换成相似品类或无关主体 |

## 4. 整合版式：文字视觉系统和 KV 区域关系由同一张图约束

当前版式策略已从“字体图 + 日期图 + 排版图分别控制”升级为整合版式。系统根据画幅方向、标题字数与行数、是否存在副标题和时间、信息槽位等条件选择一张整合版式参考，并用它同时控制文字样式和画面区域。

参考图中已有的引号、框线、标签、角标、下划线、色块和装饰符号需要保留。

参考图中已有的英文眉题等非业务装饰文字原样保留，不改写；参考图没有的内容不额外发散。

主标题、副标题和时间替换为用户输入；原参考的品牌、版权和业务文案删除或替换。

白色或空白区域表示主视觉生成区，不代表最终背景必须是白色。

文字颜色不跟随版式参考图，而根据本次画面重选；副标题和时间与主标题保持同一颜色系统。

对齐方式依据参考图和本次字数决定，不默认全部左对齐。

## 5. 设计大纲：把创意变成可执行参数

选定创意和参考后，系统生成设计大纲，定义整体视觉关键词、色彩方向、主视觉主体、主体占比、主体与其他元素关系、信息层级、背景、材质、光影、镜头及构图。它相当于生图前的“画面施工图”，后续 Prompt 只能在这份大纲范围内展开。

## 6. 美术预检：出图前先做一次总监式检查

预检覆盖 Brief 是否完整、创意是否有记忆点、主体是否明确、版式是否适配比例、参考证据是否充分、留白和信息层级是否可执行。发现问题时只做最小修补，避免整套方案被二次发散。质量模式还可启用生成后评审，并在必要时做一次有方向的重试。

## 7. Prompt 拼装与生成：真实参考图必须随请求提交

最终 Prompt 采用结构化章节，只写有来源的信息，不为缺失字段擅自补内容。系统随后把 Prompt 与已选整合版式、风格、元素、角色、兜兜或用户上传图等真实图片一起提交给 gpt-image-2。参考关系因此不是“文字里说参考了”，而是模型实际收到图片。

参考优先级清楚：用户指定主体身份 > 整合版式的文字/区域关系 > 风格 > 元素/角色。

用户上传图作为主体时，必须保留品类、结构、轮廓和包装识别，禁止把洗衣液生成成手机之类的主体漂移。

选择兜兜 IP 后，系统按设计判断匹配多张姿态参考；兜兜必须出现，并遵守无手、无胳膊、无嘴等角色约束。

Logo 和右下角活动搜索框为可选后处理图层，默认关闭；启用后使用真实素材叠加，不让模型重绘。

## 8. 速度策略：快速模式与质量模式

默认快速模式将 Brief、基础设计、检索和预检尽量放在本地执行，把网络调用集中在创意规划、Prompt 优化和最终生图，目标控制在 3 分钟内。质量模式可以打开更多 LLM 节点、生成后评审和一次自动重试。页面通过 SSE 流式返回 Brief、设计判断、Prompt 和生成状态，避免长时间无反馈。

# 五、目前已经实现的能力

| 模块 | 已实现能力 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 生成工作台 | 标题 / 副标题 / 时间 / 描述 / 比例输入；多图上传；@ 引用；扩写；风格、兜兜、Logo、搜索框开关；流式节点展示 | 已可用 |
| 风格预设 | 默认无预设 + 手绘扁平涂鸦、3D、极简扁平插画、实景商品；支持文件夹导入、配置、删除 | 已可用 |
| 参考系统 | 整合版式、风格、元素、角色、上传主体与兜兜多参考；记录用途与选择原因；图片真实传入生成接口 | 已可用，匹配精度持续优化 |
| 创意系统 | 12 张创意方法卡；Good/Bad Case；3 方案发散、淘汰与选定；美术预检 | 已接入主链路 |
| 素材库 | 7 类筛选；上传、XLSX 导入、删除、详情查看；用作参考图；做同款；预设素材同步展示 | 已可用 |
| 灵感搜索 | Pinterest + Behance 多关键词并行搜索、过滤、去重、来源回退、预览、保存到素材库 | 验证可用 |
| 资产页 | 生成结果倒序展示、删除、查看原始输入；AI 拆分标题层与背景层；下载拆分包 | 已可用 |
| 固定图层 | 浅/深色 Logo 自动选择；浅/深色活动搜索框自动选择；搜索框写入活动名称 | 已可用 |

# 六、已经跑通的业务闭环

需求到成图闭环：自然语言需求进入系统，经过 Brief、创意、参考、设计、预检和 Prompt，最终携带真实参考图完成生图。

灵感到素材闭环：从 Pinterest / Behance 搜索案例，选中后保存到素材库，之后可继续作为参考图参与生成。

素材到生成闭环：素材详情页可直接“用作参考图”回到当前生成表单，也可“做同款”把描述带入画面输入。

风格扩充闭环：按约定文件夹结构上传新风格，系统读取图片和描述形成预设，并在首页供用户选择。

生成到资产闭环：生成图自动进入资产页，可查看、删除、继续下载和拆分。

资产到可编辑闭环：AI 可从成图中分离标题文字层和清理后的背景层，形成可继续加工的拆分包。

IP 使用闭环：兜兜开关进入设计判断，系统按场景选择多姿态参考，并将参考图与角色限制一起提交生成。

# 七、当前内容规模

| 内容 | 当前规模 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 启用预设 | 4 个 + 默认模式 | 手绘扁平涂鸦、3D、极简扁平插画、实景商品 |
| 预设图像素材 | 约 210 张 | 4 个启用预设目录中的图像文件合计 |
| 素材库 | 246 条 | 包含预设素材和用户保存素材，可继续动态增长 |
| 创意方法 | 12 张 | 覆盖场景重构、感官置换、图形表达、纹理变化等方法 |
| Good / Bad Case | 1 组完整案例 | 冰雪温泉季，包含 Brief、正反案例和评审依据 |
| 工作区成图 | 211 个图像文件 | 当前工作区 outputs 中留存的生成与处理结果 |
| 拆分包 | 21 组 | 标题层 / 背景层相关拆分结果 |

注：以上为 2026 年 7 月 24 日工作区统计，用于说明原型规模，不等同于线上业务产量。

# 八、当前价值

| 价值方向 | 具体体现 |
| --- | --- |
| 更容易开始 | 用户只需提供少量核心信息，系统负责补全设计过程，而不是要求用户先学会写 Prompt。 |
| 更接近设计工作方式 | 创意发散、方案筛选、参考分工、美术预检被纳入链路，不再直接从一句话跳到成图。 |
| 更可控 | 每张参考图有明确职责；上传主体和固定图层有硬约束；缺失信息不自动补。 |
| 更可复用 | 搜索、素材、预设、案例、生成结果和拆分资产都能回到下一次生产。 |
| 更便于协作 | 业务能看到中间判断，设计师能理解依据并接着修改，团队能逐步沉淀自己的视觉知识。 |

# 九、当前边界与风险

图像模型仍具有概率性：复杂中文、细节装饰和整合版式的像素级复刻不能保证一次完全准确。

整合版式是当前重点优化项：已完成策略与真实图片传递，但字体风格、比例和细节装饰的稳定遵循仍需更多测试集和评价指标。

质量和速度需要取舍：默认快速模式减少模型节点；开启生成后评审和自动重试会增加时间与成本。

Pinterest / Behance 当前为公开搜索验证方案，生产化仍需处理接口合规、版权、限流和来源授权。

当前为本地工作台原型，正式上线仍需要账户权限、任务队列、并发控制、监控告警、成本统计和数据库治理。

# 十、下一阶段建议

| 优先级 | 工作 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 建立整合版式评测集：标题字形、字号比例、对齐、原有装饰保留、无关文字增生 | 让“参考图真的有用”变成可量化结果 |
| P0 | 扩充 Good/Bad Case 与创意方法卡，并按主题、人群、场景建立覆盖 | 提升创意质量与稳定性 |
| P1 | 记录每次参考候选、选择原因、最终结果和人工评价 | 逐步把参考匹配从规则升级为可学习排序 |
| P1 | 完善任务队列、超时、重试、成本与耗时监控 | 稳定达到 3 分钟内的体验目标 |
| P2 | 加强生成后编辑：文字替换、局部重绘、图层导出与设计工具衔接 | 提高真正生产可用性 |

# 建议汇报结尾

核心判断 这个项目目前最有价值的成果，不只是“能生成一张图”，而是已经把需求、创意、参考、生成和资产连接成一条可以继续被团队训练和扩充的工作流。下一阶段的重点，是用更系统的案例、标签和评测，把“看起来不错”推进到“稳定可用”。